延期原因及经验总结

1. 延期原因
2. 对于工作时间和能力的估计不足，这是由于没有对于编译器的细节进行深入理解。
3. 先期设想太多，没有用迭代式的开发方式，试图所有功能都实现后再进入调试阶段。
4. 先后端的工作交接不顺利。
5. 对于git同步错误，导致一些文件被旧文件覆盖。
6. 经验总结
7. 对于此类复杂的项目要提早开工。
8. 采用迭代式开发，不断开发、调试。
9. 工作交接的保证。
10. 熟练运用托管平台。